**ATA REUNIÃO COM CLIENTE**

Dia 26/12/2023

15:00

Participantes:

Elizabeth Cristina

Felipe Alexandre

Rodrigo Duarte

Walter Andrade

1) A equipe de front, apresentou as rotas da tela de login, bem como informou o andamento das mesmas, informou que o formulário solicita estava finalizado, e que estavam finalizando a questão do menu.

2) A equipe de Back-Danilo, informou que estavam finalizando alguns detalhes da implementação das classes mostradas na reunião anterior, e que estavam trabalhando nas rotas para enviar as informações ao front.

3) a Equipe de Back-André, informou que estavam finalizando a implementação das rotas e a autenticação do login do usuário.

4) ficou remarcada para a próxima terça às 15h a reunião seguinte.

5) confirmar com Egito a data das apresentações, pois provavelmente precisaremos solicitar ser o último grupo a entregar. Assim ganhamos tempo e Beth pode voltar de viagem.

1

January 11, 2024