**Ata reunião virtual com a cliente e equipes de frontnd e backend**

**18/12/2023-20h**

**Participantes:**

Elizabeth Cristina- Cliente

Luciano Galhardo - Backend - manhã- Danilo

Gabriel Miranda - Backend - manhã- Danilo

Lucas de Araújo-Frontend

Livia Amaral-Frontend

Walter Andrade- Backend- Tarde-André

Ismael Jefte - Backend- Tarde-André

**Topicos:**

Tópicos:

* 1- Abertura da reunião pela Cliente Beth
* 2-A equipe de Backend-manhã-Danilo apresentou o diagrama de classes.

Obs: a cliente demonstrou gostar, aprovando o modelo apresentado, entendendo a linha de raciocínio lógico utilizada.

* 3- Cliente solicitou para ser implementada a questão de visualização de baias reservadas por meio do contrato.

Nota: caso o cliente queira reservar determinada baia(s) ou seja, baias fixas, isso constará em contrato, uma vez que o cliente contratou o espaço com as baias, as mesmas não poderá ficar mais disponível, antes somente as salas de reunião ficavam como indisponíveis, agora a cliente solicitou que todas as salas que por ventura constem em contrato de forma fixa, deverá ficar com o status como não disponível. Tal item já se encontrava nas nossas definições de como o sistema deveria funcionar.

* 4- A equipe de Frontend pediu a palavra e apresentou a tela de login, em seguida decidiu a com a cliente sobre paleta de cores.
* 5- A equipe de Backend-tarde-André pediu a palavra, apresentando as requisições, como estas seria implementadas na api deles.
* 4- Todos acordaram que a próxima reunião aconteceria no dia 26/12/2023 devido ao feriado de natal cair na segunda.

Sem mais para o momento, a reunião foi encerrada.